গণপূর্ত অধিদপ্তরের (PWD) পরিচালনাগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং আধুনিক প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রবর্তনের কৌশলগত রোডম্যাপ

| # | বিষয় | মূল সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা | সমাধান বা উত্তরণের উপায় |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ | মানবসম্পদ (Human Resources) | ১. আধুনিক প্রকৌশল প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার (যেমন- BIM, GIS) ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের অভাব। ২. পদোন্নতি ও পদায়ন প্রক্রিয়ায় ধীরগতি এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা। ৩. মাঠপর্যায়ে বড় প্রকল্পগুলো নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য পর্যাপ্ত কারিগরি স্টাফের ঘাটতি। | ১) নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ (ESC) এর সাথে যৌথ উদ্যোগে মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ২) ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন উইং/ইউনিট চালু করা - যেমন: IoT wing, Project Management Wing, CMP unit, Asset Lifecycle & Preventive Maintenance wing, Modern Survey Wing, Public Relations Wing etc। ৩) বাধ্যতামূলক বার্ষিক প্রশিক্ষণ ঘন্টা নির্ধারণ ও তা প্রধান গূরুত্বপূর্ণ ডিভিশন/সার্কেল/জোনে পদোন্নতির অন্যতম শর্ত করা। |
| ২ | ব্র্যান্ডিং (Branding) | ১. আমলাতান্ত্রিক ধীরগতির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি নিয়ে নেতিবাচক ধারণা। ২. বিভিন্ন নির্মাণ সাইটে অভিন্ন এবং সুনির্দিষ্ট দৃশ্যমান পরিচিতি (Visual Identity) অভাব। ৩. অধিদপ্তরের সফলভাবে সম্পন্ন করা বড় বড় মেগা-প্রকল্পগুলোর যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার না থাকা। | ১) একটি সমন্বিত ও আধুনিক 'পিডব্লিউডি কর্পোরেট ব্র্যান্ড ম্যানুয়াল' তৈরি করা, যা অধিদপ্তরের সমস্ত অফিস ও নির্মাণাধীন প্রকল্পে অভিন্ন পেশাদারিত্ব ফুটিয়ে তুলবে। ২) চলমান সমস্ত প্রকল্প এলাকায় কিউআর কোড (QR Code) সম্বলিত আধুনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা, যার মাধ্যমে জনগণ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সরাসরি দেখতে পাবে। ৩) সোশ্যাল মিডিয়া, মাস-মিডিয়া ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে মেগা-প্রকল্পগুলোর যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার নিশ্চিত করা। |
| ৩ | জনসংযোগ (Public Relations) | ১. যেকোনো সংকট বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে জনসংযোগের ক্ষেত্রে একধরনের রক্ষণাত্মক বা ধীর ভূমিকা। ২. গণমাধ্যমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য পেশাদার মুখপাত্রের অভাব। ৩. আধুনিক ডিজিটাল মিডিয়ার যুগেও কেবল প্রথাগত ও কাগজ-নির্ভর প্রেস রিলিজের ওপর নির্ভরতা। | ১) অধিদপ্তরে একটি সার্বক্ষণিক ও আধুনিক 'মিডিয়া অ্যান্ড পিআর সেল' গঠন করা, যা যেকোনো ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ও তথ্যভিত্তিক জবাব দেবে। ২) অধিদপ্তরের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে সক্রিয় করা এবং উচ্চমানের ইনফোগ্রাফিক্স ও ড্রোন ভিডিওর মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি জনগণের সামনে তুলে ধরা। |
| ৪ | আইন ও বিধিমালা (Rules & Regulations) | ১. অনেক ক্ষেত্রে যুগের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুরোনো 'পিডব্লিউডি কোড' (PWD Code)-এর ওপর নির্ভরতা। ২. ঠিকাদারদের সাথে উদ্ভূত বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি আইনি জটিলতা। ৩. স্থানীয় অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (যেমন- রাজউক, সিডিএ ইত্যাদি) এর সাথে এক্তিয়ার ও কাজের সমন্বয়হীনতা। | ১) বর্তমান ই-জিপি (e-GP) এবং পিপিআর-২০০৮ (PPR-2008) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুরো 'পিডব্লিউডি কোড'কে সম্পূর্ণ আধুনিক ও ডিজিটাল রূপান্তর করা। ২) ঠিকাদারদের সাথে যেকোনো চুক্তিভিত্তিক বিরোধ দ্রুত সমাধানের জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব একটি 'লিগ্যাল-টেকনিক্যাল আরবিট্রেশন প্যানেল' গঠন করা। ৩) রুলস অব বিজনেস এর ব্যতয় ঘটিয়ে বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি’র গৃহিত প্রকল্পের বিষয়ে সরব ভূমিকা পালন করা। |
| ৫ | লজিস্টিকস ও যন্ত্রপাতি (Logistics & Equipment) | ১. মূল্যবান ও ভারী যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন ইয়ার্ডে অলস বা বিকল হয়ে পড়ে থাকা। ২. মালামাল এবং যন্ত্রপাতির (T&P Inventory) হিসাব এখনো সনাতন কাগজের ফাইলে রাখা। ৩. আধুনিক ও উন্নত মানের কাঠামোগত পরীক্ষার সরঞ্জাম (যেমন- NDT ইকুইপমেন্ট) ক্রয়ে দীর্ঘসূত্রতা। | ১) প্রতিটি যন্ত্রপাতির অবস্থান, কার্যকারিতা এবং ব্যবহার ট্র্যাক করার জন্য একটি 'আইওটি (IoT) ভিত্তিক ইকুইপমেন্ট ট্র্যাকিং ও ইনভেন্টরি সিস্টেম' চালু করা। ২) বিভিন্ন জোনের মধ্যে অলস পড়ে থাকা যন্ত্রপাতি ভাড়ার ভিত্তিতে বিনিময়ের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা, যাতে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। |
| ৬ | হিসাব শাখা (Accounts) | ১. ম্যানুয়ালি ফাইল যাচাইয়ের কারণে ঠিকাদারদের রানিং ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধে দীর্ঘ বিলম্ব। ২. বছরের পর বছর ধরে সিএজি (CAG) অডিট আপত্তির বিশাল ব্যাকলগ জমা হয়ে থাকা। ৩. প্রকল্পের চলমান অবস্থায় জরুরি তহবিল পুনর্নির্ধারণ (Fund Re-allocation) ট্র্যাকিংয়ের জটিলতা। | ১) ই-জিপি ডাটা এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব অগ্রগতি (Physical Progress) যাচাইয়ের সাথে যুক্ত একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল 'ই-বিলিং (E-Billing) সিস্টেম' চালু করা। ডেডিকেটেড এমবি-বিল-ভেরিয়েশন প্রণয়নের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ২) ঝুলে থাকা পুরোনো অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত ও স্থায়ীভাবে নিষ্পত্তির জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের 'বিশেষ অডিট রেজোলিউশন টাস্কফোর্স' গঠন করা। |
| ৭ | প্রকল্প পরিদর্শন (Project Inception) | ১. বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাড়াহুড়ো করে প্রাথমিক প্রাক্কলন (Estimate) তৈরি। ২. বিস্তারিত ফিজিবিলিটি স্টাডি বা সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে গুণগত মানের ঘাটতি। ৩. প্রাথমিক পর্যায়ে মূল অংশীজনদের (Stakeholders) মতামত ও চাহিদা সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত না করা। | ১) একটি নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার ওপরের সমস্ত প্রকল্পের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কোনো ফিজিবিলিটি স্টাডি অডিট করানো। এজন্য নিজেস্ব উইং গঠন করা যেতে পারে অথবা বর্তমান সেটপ ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা তৃতীয় কোনো পক্ষের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। ২) ডিপিপি (DPP) প্রণয়নের আগে সমস্ত সংশ্লিষ্ট উইংয়ের প্রধানদের ডিজিটাল স্বাক্ষরসহ একটি 'প্রজেক্ট ইনসেপশন চেকলিস্ট' পূরণ বাধ্যতামূলক করা। |
| ৮ | প্রকল্প পরিকল্পনা ও নকশা (Project Planning & Design) | ১. মূল নকশায় পরিবেশবান্ধব ও টেকসই গ্রিন-বিল্ডিং (Green Building) উপাদান অন্তর্ভুক্তকরণে উদাসীনতা। ২. বহুতল ও বিশেষায়িত ভবনের ক্ষেত্রে আধুনিক স্ট্রাকচারাল কোড ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা। ৩. জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবিলার বিষয়টি নকশায় প্রতিফলিত না হওয়া। | ১) আধুনিক মাল্টি-হ্যাজার্ড ডিজাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC)-এর সর্বশেষ সংস্করণের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। যেখানে আমাদের দেশীয় কোডে স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই, সেখানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোডসমূহ সরাসরি ব্যবহারের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন। ২) গতানুগতিক ডিজাইন/স্ট্রাকচারাল সিস্টেমের বাইরে আধুনিক নতুন প্রযুক্তি/পদ্ধতি’র ব্যবহার বৃদ্ধি যেমন - প্রি-কাস্ট প্রযুক্তি, স্টিল স্ট্রাকচার, রেট্রোফিটিং ইত্যাদি। ৩) জলবায়ু ঝুঁকি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিচালন ব্যয় কমাতে প্রাথমিক নকশা পর্যায় থেকেই পরিবেশবান্ধব উপাদান ও নবায়নযোগ্য শক্তির সংযুক্তি বাধ্যতামূলক করা। তুন সরকারি ভবনের মূল নকশায় নেট-মিটারিং সোলার প্যানেল, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং পোড়ামাটির ইটের বদলে হলো-ব্লক রাখা। |
| ৯ | প্রকল্প বাস্তবায়ন (Project Implementation) | ১. মাঠপর্যায়ে ঘন ঘন নকশা বা স্কোপ পরিবর্তনের কারণে আরডিপিপি (RDPP) সংশোধনের বাধ্যবাধকতা ও ব্যয় বৃদ্ধি। ২. নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে মাঠপর্যায়ের ল্যাব টেস্টের শিথিলতা। ৩. নির্মাণাধীন সাইটে শ্রমিক ও জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত সুরক্ষার অভাব। | ১) প্রকল্পের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার এবং দায়িত্বরত মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের কঠোর জবাবদিহিতা ও পারফরম্যান্স মূল্যায়নের আওতায় আনা। ২) ডিজিটাল প্রকল্প মনিটরিং ও ল্যাব টেস্ট রিপোর্টসহ অবকাঠামোর গুণগত মান নিশ্চিতকরণের সকল কর্মকাণ্ড ডিজিটালাইজড করা এবং তা বিল পাসের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে সংযুক্ত করা। ৩) প্রকল্প এলাকায় আইপি ক্যামেরা স্থাপন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত ইমেজ প্রসেসিং প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্মাণ কাজের গুণগত মান ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের সামগ্রিক নজরদারি জোরদার করা। যেমন - সাইটের লাইভ সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এআই (AI) এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রমিকের দৈনিক উপস্থিতি, কংক্রিটের কিউরিং শিডিউল এবং নির্মাণ সামগ্রীর সঠিক স্ট্যাকিং পর্যবেক্ষণ করা। |
| ১০ | সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Asset Management) | ১. সরকারি মালিকানাধীন সমস্ত ভবন ও স্থাবর সম্পত্তির কোনো কেন্দ্রীয় ও গতিশীল ডিজিটাল রেজিস্টার না থাকা। ২. অধিদপ্তরের আওতাধীন খালি জমি বেদখল বা অবৈধ অনুপ্রবেশের উচ্চ ঝুঁকি। ৩. নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং কেবল বড় ধরনের ক্ষতি হওয়ার পর (Reactive Repair) সংস্কার করা। | ১) গণপূর্তের অধীনস্থ প্রতিটি সরকারি সম্পত্তি ও জমি ডিজিটালভাবে ট্র্যাক করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় 'জিআইএস (GIS) ম্যাপড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম' তৈরি করা। ২) ফাঁকা জমিগুলোর সীমানা চিহ্নিত করে স্থায়ী বেড়া দেওয়া এবং তাৎক্ষণিকভাবে ডিজিটাল জিও-ট্যাগিংয়ের আওতায় আনার জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা। ৩) স্থাপনার সামগ্রিক স্থায়িত্ব, কার্বন নিঃসরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নিরূপণের জন্য নতুন ও বিদ্যমান সকল ভবনের ক্ষেত্রে 'লাইফ সাইকেল অ্যানালাইসিস' বাধ্যতামূলক করা। নতুন প্রকল্পের নকশা অনুমোদন বা পুরাতন ভবনের বড় ধরনের সংস্কারের পূর্বে আগামী ৫০ বছরের জ্বালানি সাশ্রয়, পরিবেশগত প্রভাব ও কাঠামোগত উপযোগিতার একটি ডিজিটাল মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই করা। |
| ১১ | অবকাঠামো নির্মাণ (Asset Creation) | ১. শুধুমাত্র সর্বনিম্ন দরদাতা (Lowest Bidder) বিবেচনা করায় অনেক সময় কাজের স্থায়িত্ব ও মান ব্যাহত হওয়া। ২. নির্মাণকারী দল এবং চূড়ান্ত ব্যবহারকারী সংস্থার (End-User) মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। ৩. নতুন ভবনে সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা (যেমন- বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য র‍্যাম্প, লিফট, ব্রেইল সাইনেজ) উপেক্ষিত থাকা। | ১) দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কম মূল্য না দেখে, ভবনের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব (Lifecycle Durability) এবং আধুনিক সামগ্রীর ব্যবহারকে অতিরিক্ত গুরুত্ব (Weightage) দেওয়া। ২) কোনো নতুন ভবন হস্তান্তর করার আগে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারকারী সংস্থাসহ একটি যৌথ পরিদর্শন এবং 'সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা সনদ' (Universal Accessibility Certificate) নিশ্চিত করা। |
| ১২ | নতুন উদ্যোগ (New Initiatives) | ১. নতুন উদ্ভাবন বা আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ও মনস্তাত্ত্বিক রক্ষণশীলতা। ২. টেকসই ও সাশ্রয়ী নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে নিজস্ব গবেষণার (R&D) জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেটের অভাব। ৩. পরীক্ষামূলক কোনো নতুন পদ্ধতি বা পাইলট প্রজেক্ট অনুমোদনের দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। | ১) প্রধান প্রকৌশলীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে টেকসই ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহারের জন্য একটি স্থায়ী 'ইনোভেশন ও টেকসই প্রযুক্তি ফান্ড' গঠন করা। ২) মধ্য ও জুনিয়র পর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য একটি 'ইনোভেশন সেল' তৈরি করা, যেখানে তারা সরাসরি নেতৃত্বের কাছে নতুন ও সাশ্রয়ী কার্যপদ্ধতির প্রস্তাব পেশ করতে পারবেন। |
| ১৩ | নতুন প্রকল্প (New Projects) | ১. ভূমি অধিগ্রহণে (Land Acquisition) দীর্ঘসূত্রতার কারণে প্রকল্পের শুরুতেই বড় ধরনের বিলম্ব হওয়া। ২. অন্যান্য সরকারি সংস্থার সমান্তরাল প্রকল্পের সাথে কাজের পরিধির ওভারল্যাপ বা দ্বৈততা। ৩. প্রকল্প সমাপ্তির পর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা 'শিক্ষা গ্রহণ' (Lessons Learned) নথিবদ্ধ না করা। | ১) ডিপিপি চূড়ান্ত করার আগেই ভূমি এবং অন্যান্য ইউটিলিটি সংস্থার প্রশাসনিক ছাড়পত্র নিশ্চিত করতে একটি 'আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রকল্প সমন্বয় কমিটি' গঠন করা। ২) প্রকল্প সমাপ্তির এক বছর পর বাধ্যতামূলকভাবে একটি 'পোস্ট-অকুপেন্সি ইভালুয়েশন (POE)' রিপোর্ট তৈরি করা, যা পরবর্তী প্রকল্পগুলোর নকশা উন্নয়নে সাহায্য করবে। |
| ১৪ | তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) | ১. বিভিন্ন শাখার সফটওয়্যারগুলো আলাদাভাবে চলায় একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে ব্যর্থতা (Siloed Applications)। ২. অধিদপ্তরের সংবেদনশীল প্রকৌশল নকশা ও তথ্যের সাইবার নিরাপত্তার দুর্বলতা। ৩. প্রত্যন্ত মাঠপর্যায়ের অফিসগুলোতে আইটি সহায়তার ধীরগতি। | ১) মানবসম্পদ, হিসাব, কেনাকাটা এবং প্রকল্প ট্র্যাকিংকে একটি একক নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে সমন্বিত 'পিডব্লিউডি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ERP)' প্ল্যাটফর্ম চালু করা। ২) বাহ্যিক বা সাময়িক আইটি সহায়তার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অধিদপ্তরের নিজস্ব একটি সুসজ্জিত ও পেশাদার 'ডাটাবেজ ওসাইবার সিকিউরিটি ও আইটি উইং' প্রতিষ্ঠা করা। |
| ১৫ | প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ (Communication) | ১. আন্তঃবিভাগীয় কাগজের ফাইলের ধীরগতির নড়াচড়ার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বড় ধরনের বিলম্ব। ২. কঠোর পদসোপান বা চেইন অব কমান্ডের কারণে মাঠপর্যায়ের জরুরি ফিডব্যাক সময়মতো উর্ধ্বতনদের কাছে না পৌঁছানো। ৩. অফিশিয়াল চিঠিপত্র এবং ডেকোরেটাম ট্র্যাকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নের অভাব। | ১) প্রতিটি ডেস্কে ফাইলের অবস্থানের জন্য স্বয়ংক্রিয় সময়সীমা (Deadlines) নির্ধারণসহ সরকারের 'ই-নথি' (e-Nothi) সিস্টেমের শতভাগ ও বাধ্যতামূলক ব্যবহার নিশ্চিত করা। ২) মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীরা যাতে যেকোনো জরুরি স্ট্রাকচারাল ত্রুটি বা সাইটের সমস্যা সরাসরি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দ্রুত জানাতে পারেন, সেজন্য একটি সুরক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। |